Retrospective sprint 2

Si sono analizzati i problemi avuti durante lo sprint 2 in particolare lo sprint review e lo sprint backlog.

Partecipanti:

Giovanni Cocchi

Ewdard Pini

Cosmin Iulian Burlacu

Le action point che si sono scelte di perseguire sono

* Definition of done
  + Quando il codice è stato finito, ma non si sanno gli effetti sulle versioni dei colleghi, mettere un messaggio su mattermost/telegram per richiamare qualcuno al controllo del progetto

Assicurarsi che tutti abbiano letto la definition of done

* + - Tutti sono implicati
      * Controlla lo Scrum Master
* Sprint backlog
  + Per risolvere insegnare meglio taiga

e controllare la tabella aggiunta regole guida:

new= task appena creata, codice zero in

Porgress= task assegnata e codice in sviluppo

Ready for test= codice "completato" e in attesa di essere testato da un altro developer

Closed= Codice testato da un altro utente e committato su gitlab

* + - Tutti sono implicati
      * Controlla Il product owner
* Sprint review
  + Per risolvere, mandare un messaggio il giorno prima e imporre a tutti di reagire con un emoji, inoltre chiamare gli assenti al cellulare
    - Tutti sono implicati
      * Controlla lo Scrum Master

