Sprint 1 retrospective
Che cosa è andato bene:
- creazione della chat;
- la divisione dei ruoli x2;
- Obiettivi completati;
- le tempistiche dello sprint x2;
- niente copia-incolla da altri progetti online x2;
Che cosa è andato male:
- mancanza di esperienza x3;
  - dare dei ruoli definiti;
  - dare deadline tra gli sprint;
  - dare task definite ad ognuno;
- bisogna lavorare sincronizzati;
- non si è fatto quello che lo stakeholder ha voluto;
- non c’è stato abbastanza contributo da parte delle coppie x3;
  - (bisogna fare più daily review x2)
- non c’è stata una gestione ottimale tra i team;
Che cosa si può migliorare per il prossimo sprint:
- essere più in linea con gli stakeholders;
- bisogna dare più contributo x3;
- bisogna segnalare i cambiamenti della repository su mattermost x2;
Deadline dello sprint 2(11/5/2023)
- implementare la scacchiera funzionante;
- fare il front-end della home;
- unire i progetti della scacchiera e della chat;
- il progetto deve essere consistente;
- implementare una variante;
- implementare la cronologia.